柳林县2023年省生态保护督察反馈问题

（二十七）整改任务验收公示

我县负责的2023年省生态环境保护督察整改任务问题（二十七）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

一、整改任务

畜禽养殖污染问题未得到有效防控。督察发现，吕梁市不少养殖场、养殖户分布在河岸两侧，部分畜禽粪便未能收集处理，随雨水进入河道或渗入地下，污染水体隐患大。特别是文水县有3000多家养牛户，养殖规模约26万头，每年产生粪便230余万吨，其中90余万吨尿液收集治理成效不高，养牛场周边污水坑随处可见；石楼县、交口县、柳林县、方山县等，均存在畜禽养殖粪便污染问题。

二、整改措施

1.对现有规模养殖场进行摸排，督促没有配套建设粪污处理设施的养殖场配套粪污处理设施或与粪污资源化利用企业签订委托处理协议，新建、改（扩）建规模养殖场（户）建设与养殖规模相匹配的粪污收集、贮存、处理、利用设施。2024年完成30户规模养殖场粪污处理设施建设。

2.引导散养密集区建设粪污集中收集场所，推进分户收集、集中处理利用。鼓励小型养殖和散养户建设粪污集中收集点或收集池。

3.加强对畜禽粪污资源化利用的技术指导，因地制宜推广粪污资源化利用模式，提升全市畜禽粪污资源化利用水平，2024年全市畜禽粪污资源化利用率达到83%以上。

4.定期不定期对畜禽规模养殖场（户）开展监督检查，对畜禽粪污未利用或处理不合规等的，要及时督促整改，对畜禽粪污乱排乱放造成环境污染的要依法查处。

5.推进文水县畜禽粪污资源化利用。加快畜禽粪污综合利用项目建设，充分发挥畜禽粪污深加工处理中心和8个畜禽养殖粪污处置站的作用，将畜禽粪污统一收集后进行综合回收利用。

三、整改完成情况

2023年我县4户规模场、中小型场户畜禽粪污处理及资源利用项目，共建设350m³尿液收集池，205m³堆粪场，购置8.5吨吸粪车一辆，8月底已全部完成投入使用；2024年我县8户规模场、中小型场户畜禽粪污处理及资源利用项目，共建设1815m³尿液收集池，395m³堆粪场，10月底已全部完成投入使用，使畜禽粪污不外排，全部达到资源利用。2023年、2024年全县畜禽粪污综合利用率分别达到85%以上。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日