柳林县2023年省生态保护督察反馈问题

（三）整改任务验收公示

我县负责的2023年省生态环境保护督察整改任务问题（三）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

一、整改任务

对于明显影响相关县（市、区）环境质量的307国道吕梁段污染突出问题，一直未予以重视，市级层面从未专题调研督导、推动彻底解决。

二、整改措施

1、根据督察反馈我市307国道吕梁段污染问题，开展专题调研督导，针对存在的突出环境问题研究制定专项工作方案，以最坚定的决心、强有力的举措，立足当前狠抓问题排查整治，抓好道路扬尘和汽车尾气污染问题，“四乱”现象、汽修行业、沿河水环境污染得到改善，实现307国道吕梁段环境质量明显好转。

2、离石、柳林、汾阳、交城、文水县市区政府分别制定307国道污染治理专项工作方案，严格按要求落实整改任务。

三、整改完成情况

为切实改善307国道环境质量，我县制定了《关于开展307国道环境整治的方案》，对沿线停车场、加油站、汽修厂等经营场地硬化，并且修建绿化带与公路进行隔离，对沿线非法加水洗车点全部取缔。严查未有效密闭运输车辆，依法依规查处违法装载运输行为。纠正抛洒行为3起。深入开展汽车尾气污染防治。查处擅自拆除三元催化器车辆21辆。共排查出307国道沿线平交道口38处，已督促按标准硬化，整治维修场所经营环境13余处。督促公路管理部门加强国道307公路段的日常养护管理，及时整治违章建筑，消除安全隐患。2024年9月份公路段完成G307线吕梁境内K752+473～K759+400段修复性养护工程。对薛村、穆村段国道307线公路状况通过灌缝补坑为主的日常养护安排施工队及挖机对两侧边沟进行了彻底清理，修补了破损的排水沟及路边矮墙。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日