柳林县2023年省生态保护督察反馈问题

（十六）整改任务验收公示

我县负责的2023年省生态环境保护督察整改任务问题（十六）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

一、整改任务

“一泓清水入黄河”部分工程推进缓慢。2023年底前应开工的30个项目，仍有8个项目未开工；应完工的11个项目，仅完工5个。

二、整改措施

进一步健全工作机制，充分发挥工作专班职能，加强方案实施跟踪分析，做好统筹协调、督促落实，定期调度工程进展，建立工程实施动态调整机制。各县（市、区）要落实工作责任，加快工程项目建设进度。充分发挥“13710”抓落实督导作用，对不认真履行职责、采取措施不力的县市区党委、政府相关责任人进行约谈。

三、整改完成情况

2024年我县启动了柳林县三川河支流农村污水治理项目，涉及罗侯沟、陈家湾镇区、白草耳村、赵 家庄村4个行政村，主要包含污水管道建设、污水处理设施建设 工程，共建设主干管(DN300 钢带增强 HDPE 双壁波纹管)14.7km,支干管 (DN200 的钢带增强HDPE双壁波纹管)2.0km, 入户管(DN100的 PVC-U排水管)3.6km,7个提升泵站，1个30m³/d 一 体化污水处理站，项目总投资约1641.48万元。目前赵家庄村、 白草耳村主管线、支线全部完成，6个提升泵站全部完成，30m³/d一体化污水处理站全部完成，下寺头村和陈家湾镇区主线全部完成，2025年6月22日完成工程竣工验收。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日