柳林县2023年省生态保护督察反馈问题

（十五）整改任务验收公示

我县负责的2023年省生态环境保护督察整改任务问题（十五）已整改完成，并通过核查验收。按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》关于验收销号的要求，现将该项任务整改情况公示如下：

一、整改任务

“一泓清水入黄河”工程推进不力。资金筹措不到位。吕梁市谋划的“一泓清水入黄河”36个工程项目预算总投资52.58亿元，其中应于2023年完工或开工的30个项目，预算总投资43.9亿元，实际投入资金19.36亿元，其中中央和省级资金7.86亿元，社会资本投资7.28亿元，县级配套资金4亿元，市级资金0.22亿元，市县两级资金投入严重不足，影响工程进展。

二、整改措施

深入贯彻落实山西省委、省政府关于“一泓清水入黄河”战略部署要求，围绕全方位落实财政保障的目标导向，紧扣针对性破解资金瓶颈制约的需求导向，制定印发《吕梁市“一泓清水入黄河”工程资金筹集方案》，建立权责清晰、实施有效的财政保障机制，对工程项目从资金筹措、绩效管理到财政监督的全流程闭环管理，确保项目资金筹得到、用得好、出成效。积极争取专项债并细化引入金融资本和社会资本的有效路径，鼓励各级各部门多措并举拓宽筹资渠道。

三、整改完成情况

已整改，我县“一泓清水入黄河”工程为柳林县 三川河支流农村污水治理工程项目初设总投资1641.48万元，目前，该项工程已完工，县级配套资金800万元，已全部支付；2025年省级配套资金142万元，目前该项目未入环保库，还未支出。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年2月10日至2025年2月19日，共10天）向山西省生态环境厅反馈。

联 系 人（责任单位）：王 伟

固定电话（责任单位）：0358-4011357

电子邮箱（责任单位）：18635810012@163.com

柳林县生态环境保护委员会办公室

2025年2月10日